TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG

BAN KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ

TÀI LIỆU ĐẶC TẢ YÊU CẦU

NGƯỜI SỬ DỤNG (URD)

| Mã tài liệu: | MBG.IT360-xxxx.URD.1.0 |
| --- | --- |
| Phiên bản: | 1.0 |
| Ngày hiệu lực: | 02/03/2026 |

|  | Họ và tên | Chức danh | Ngày, tháng |
| --- | --- | --- | --- |
| Soạn thảo | xxxx Mạc Văn Huy | BA | 09/12/2025 |
| Xem xét | Mạc Văn Huy | BA | 09/12/2025 |
| Thẩm định |  |  |  |
| Phê chuẩn |  |  |  |

LỊCH SỬ THAY ĐỔI

| Ngày | Phiên bản | Tình trạng | Mô tả | Tác giả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24/04/2025 | 1.0 | Tạo mới | Khởi tạo tài liệu | Xxx (VAS_MEDIA) Mạc Văn Huy (KTNV_VNP) |

MỤC LỤC

I.	TỔNG QUAN	5

I.1.	Mục đích và phạm vi của tài liệu	5

I.2.	Thành phần tham gia	5

II.	YÊU CẦU CHỨC NĂNG	5

II.1.	Khai báo gói cước	5

II.1.1.	Mục tiêu - Phạm vi	5

II.1.2.	Mô tả chi tiết	5

III.	Kế hoạch thực hiện	22

IV.	Quản trị rủi ro đối với các CSKD	23

V.	Quản trị rủi ro đối với hệ thống	23

VI.	Văn bản căn cứ	24

VII.	Ghi nhớ	24

# TỔNG QUAN

## Mục đích và phạm vi của tài liệu

- Mục đích: Sử dụng để triển khai dịch vụ Digital Market

- Phạm vi: Mô tả nghiệp vụ, đặc tính gói cước, RACI triển khai khai báo gói

## Thành phần tham gia

- Ban KHCN – VNPT VinaPhone: Hoàng Duy Thái, Trần Văn Hùng

- Ban KTNV – VNPT VinaPhone: Từ Hồng Dương, Mạc Văn Huy, Phan Thị Hoa

- VNPT VAS – VNPT Media: Nguyễn Kế Phan, Ngô Nhật Anh, Đồng Tiến Đạt, Nguyễn Mạnh Tùng

# YÊU CẦU CHỨC NĂNG

## Khai báo gói cước

### Mục tiêu - Phạm vi

- Phạm vi: Task liên quan IT360-xxxxx

- Mục tiêu: Khai báo gói cước, dịch vụ Digital Market

### Mô tả chi tiết

#### Các gói cước triển khai

- Các sản phẩm dịch vụ DigistalMarket được quản lý trừ cước tại hệ thống Vascloud của VNPT Media.

- Đối tượng thuê bao áp dụng: Thuê bao trả trước, thuê bao trả sau

- Kịch bản trừ cước:

- Thuê bao trả trước: cước mua gói được trừ theo thứ tự ưu tiên TKC trước, nếu TKC không đủ tiền cước mua gói được trừ trên TKTT (nếu TKTT đủ tiền trừ cước)

- Thuê bao trả sau: cước mua gói được trừ trên TKTT.

- Thông tin gói cước (bảng 1):

| STT | Tên sản phẩm | Packagename | Giá Gói (VNĐ) | Chu kỳ | Cycle | Thời hạn sử dụng | Nội dung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | Kidsup Tiếng Việt | Kidsuptiengviet | 3.000 | 1 ngày | 1 | 1 ngày | 01 Tài khoản sử dụng nội dung ôn luyện trên nền tảng Kidsup. |
| - 3 | Vui học ngày | Vuihocngay | 3.000 | 1 ngày | 1 | 1 ngày | 01 Tài khoản sử dụng nội dung ôn luyện trên nền tảng Vui Học. |
| - 4 | Vui học tháng | Vuihocthang | 25.000 | 30 ngày | 30 | 30 ngày | 01 Tài khoản sử dụng nội dung ôn luyện trên nền tảng Vui Học. |

- Thông tin trừ cước (bảng 2):

| TT | Dịch vụ | Mã định danh | Nhóm SPDV | Gói cước | Thoại | Data | SMS | Số cá nhân | Chu kỳ | Giá gói (VND) | Trừ cước | Chuỗi truyền vào comment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Digital Market | DFS0A3VMADVK606 | Thu hộ | Kidsup Tiếng Việt | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 ngày | 3.000 | Qua VASCLOUD | NEWTRANSID_DFS0A3VMADVK606_VCLOUD_TRANID_DIGITALMARKET_Kidsuptiengviet_REG_1 NEWTRANSID_DFS0A3VMADVK606_VCLOUD_TRANID_DIGITALMARKET_Kidsuptiengviet_RENEW_1 |
| 2 | Digital Market | DFS0A3VMADVK606 | Thu hộ | Vui học ngày | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 ngày | 3.000 | Qua VASCLOUD | NEWTRANSID_DFS0A3VMADVK606_VCLOUD_TRANID_DIGITALMARKET_Vuihocngay_REG_1 NEWTRANSID_DFS0A3VMADVK606_VCLOUD_TRANID_DIGITALMARKET_Vuihocngay_RENEW_1 |
| 3 | Digital Market | DFS0A3VMADVK606 | Thu hộ | Vui học tháng | 0% | 0% | 0% | 100% | 30 ngày | 25.000 | Qua VASCLOUD | NEWTRANSID_DFS0A3VMADVK606_VCLOUD_TRANID_DIGITALMARKET_Vuihocthang_REG_30 NEWTRANSID_DFS0A3VMADVK606_VCLOUD_TRANID_DIGITALMARKET_Vuihocthang_RENEW_30 |

- Chuỗi truyền vào comment theo định dạng NEWTRANSID_MADINHDANH_ VCLOUD_TRANID_ servicename_packagename_reason_CYCLE. Trong đó:

- NEWTRANSID: Transaction_ID để phục vụ công tác phân biệt hệ thống nguồn khi thực hiện trừ cước thu hộ khi đăng ký mới/ gia hạn gói cước (mã điểm chạm B trong NEWTRANSID của Digital Market là 039).

- MADINHDANH: Mã định danh dịch vụ (DFS0A3VMADVK606).

- VCLOUD: Giá trị mặc định là VCLOUD

- TRANID: Transaction ID của hệ thống VASCLOUD

- Servicename: Tên dịch vụ (DIGITALMARKET).

- Packagename: như bảng 1.

- Reason: Lý do (REG, RENEW, UNREG, CONTENT)

- CYCLE: Chu kỳ gói (như bảng 1)

- Cơ chế kinh tế nội bộ: Áp dụng theo quy định hiện hành được Tập đoàn ban hành tại văn bản số 1397/QĐ-VNPT-KHĐT ngày 30/12/2022 (Phần II: Dịch vụ CNTT (Số cá nhân), mục 3.5.3).

- Chính sách trừ cước: Không miễn phí data khi KH truy cập sử dụng Web/Wap/App của dịch vụ.

#### Kịch bản MO/MT dịch vụ

Kịch bản MO/MT qua đầu số 1376, Media lập trình theo kịch bản của dịch vụ đã được VNPT VinaPhone thẩm định.

#### Khai báo tỷ lệ phân bổ doanh thu thành phần gói cước

| Stt | Gói cước | Tỷ lệ ghi nhận doanh thu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Thoại | Data | SMS | SCN |
|  | Kidsup tiếng Việt | 0% | 0% | 0% | 100% |
|  | Vui học ngày | 0% | 0% | 0% | 100% |
|  | Vui học tháng | 0% | 0% | 0% | 100% |

Chi tiết khai báo tỷ lệ phân bổ doanh thu thành phần gói cước trong file excel kèm theo.

#### II.1.2.4. Khai báo tham số trừ cước

Khai báo bổ sung các tham số trừ cước cho phân hệ trên VASCloud:

| STT | Mức cước | Nội dung cần khai báo |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.000 – 3.000.000 | SI=7500 Offer control ID =20000 (trả trước)/1000094(trả sau) SPI200(AVP 440) = 0 Trừ TKC SPI200(AVP 440) = 2 Trừ TKTT SPI 203 (AVP 440)= 0 ServiceID=1001237 AVP 1075= 00841111112001001237 (dịch vụ XML) AVP 1081:NEWTRANSID_DFS0A3VMADVK606 _VCLOUD_TRANID_DIGITALMARKET_PKGNAME _REASON_CYCLE SPI 202 (AVP 440)= DV_DIGITALMARKET SPI 201 (AVP 440)= 1000-3000000 (khoảng cách 1 đồng) |

# Kế hoạch thực hiện

| Mục | Nội dung | VNPT IT | VNPT VNP | VNPT Media | VNPT NET |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khai báo tỉ lệ phân bổ doanh thu các thành phần trong các gói cước trên hệ thống OneBSS | R | AR | R |  |
|  | Xây dựng hệ thống DigitalMarket đáp ứng các sản phẩm mới | R | R | AR | R |
|  | Tích hợp sản phẩm dịch vụ, test, cung cấp thông tin kết quả cho VNP. | R | R | AR |  |
|  | Media chịu trách nhiệm pháp lý về việc: - Trừ cước sản phẩm thu hộ trên tài khoản Viễn thông. - Khai báo Sàn Thương Mại Điện Tử là một sản phẩm dịch vụ. |  |  | AR |  |
|  | Media chịu trách nhiệm thực hiện đối soát doanh thu với các đối tác. |  |  | AR |  |
|  | - Kiểm tra khai báo PBDT - Kiểm tra kết quả Tổng hợp báo cáo doanh thu đối với dữ liệu test được cung cấp: - Phần doanh thu theo dịch vụ (thoại, SMS, data, SCN, cộng thêm) sẽ được ghi nhận tương ứng lên hệ thống biểu ghi nhận doanh thu theo TT21 đối với trả trước và biểu 5099 đối với trả sau - Tổng hợp báo cáo trên report (https://report.vnpt.com.vn/Dashboard/Report/Index/5035?report=vnp_thongke_goi) | R | AR | R | R |
|  | Cập nhật SPDV lên OneBSS (Media tạo SR_937 yêu cầu DTC thực hiện) | R | R | AR |  |

# Quản trị rủi ro đối với các CSKD

- Nhận diện rủi ro: Không

- Xếp hạng rủi ro: Không

- Phân tích rủi ro: Không

- Xây dựng kế hoạch hành động để xử lý rủi ro: Không

# Quản trị rủi ro đối với hệ thống

- Nhận diện rủi ro: Không

- Xếp hạng rủi ro: Không.

- Phân tích rủi ro: Không.

- Xây dựng kế hoạch hành động để xử lý rủi ro: Không

# Văn bản căn cứ

- Văn bản số 176/VNPT-Media-VAS ngày 01/04/2025 về việc “Đề xuất triển khai dịch vụ chợ sản phẩm số Digital Market”;

- Văn bản số 1419/KHCN-DVS ngày 22/04/2025 về việc “Đánh giá nhu cầu triển khai nền tảng Digital Market”;

- Văn bản số 732/VNPT-Media-VAS ngày 29/08/2025 về việc “Điều chỉnh kịch bản dịch vụ chợ sản phẩm số Digital Market”;

- Văn bản số 3851/KHCN-DVS ngày 24/09/2025 về việc “Phúc đáp điều chỉnh dịch vụ Digital Market”.

# Ghi nhớ

- Ban KTNV – VNP đã đề nghị VNPT Media và Ban KHCN – VNP lấy ý kiến thẩm định của Ban PCTT – VNP và hướng dẫn của Tập đoàn, tuy nhiên, Media đã xác nhận Media chịu hoàn toàn trách nhiệm về các nội dung:

- Đảm bảo tính pháp lý của việc trừ cước sản phẩm thu hộ qua tài khoản viễn thông (TKC, TKTT).

- Đảm bảo tính pháp lý của việc khai báo sàn thương mại điện tử DigitalMarket như một sản phẩm dịch vụ gói cước.

- Media thực hiện truyền comment trừ cước vào hệ thống OCS theo đúng mô tả trong tài liệu này tại bảng 2, mục II.1.2.1.

- Khi đưa gói sản phẩm mới lên dịch vụ, Media làm VB, phiếu IT360 để VNP phối hợp thẩm định, khai báo phân bổ doanh thu, theo luồng phối hợp hiện hành.

Biên bản này được lập thành 03 bản mỗi bên giữ 1 bản có giá trị như nhau.

XÁC NHẬN CỦA CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN

| Đơn vị đề xuất yêu cầu |  | Đơn vị xử lý yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| VNPT VINAPHONE Ban KHCN PHÓ GIÁM ĐỐC Mai Đặng Duy Cương | VNPT MEDIA VNPT VAS QUYỀN GIÁM ĐỐC Nguyễn Đức Hưng | VNPT VINAPHONE Ban KTNV TRƯỞNG BAN Nguyễn Trung Hải |